## Slide 1: MathSpark
L’étincelle qui fait réussir

## Slide 2: Sommaire
Présentation générale
Planning
Nos difficultés
Possibilités d’amélioration

## Slide 3: Qu’est-ce que MathSpark ?
Aide pour le bac de maths
QCM de début (évalue le niveau pour chaque chapitre)
L’application recommande certains chapitres
Cours + liens vidéo
QCM de fin

## Slide 4: Planning initial
Séance 1 : Définir le projet
Séance 2 : Gestion du QCM
Séance 3 : Analyse des erreurs par l’élève
Séance 4 : Base de données + association
Séance 5 : Interface graphique
Séance 6 : Tests, corrections, optimisations
Séance 7 : Préparation au rendu final

## Slide 5: Planning final
Séance 1 : Définition du projet
Séance 2 : Début du développement
Séance 3 : Suite développement
Séance 4 : Tests et modifications
Séances 5 et 6 : Dernières modifications + GitHub
Séance 7 : Préparation soutenance

## Slide 6: Les difficultés
Pas de difficultés d’organisation (répartition des tâches assez naturelle)
Surtout des difficultés techniques
Comment organiser le code ?
Utiliser une base de données ?
Grosse difficulté – faire passer les questions de la console à l’interface graphique

## Slide 7: Possibilités d’amélioration
Suivi dynamique du niveau de l’élève
Un QCM pour chaque chapitre
Questions aléatoires
Meilleure interface
Recommandations plus spécifiques